M. MOVE

Plataforma SaaS de Gestão de Treinos

Planejamento Completo de Desenvolvimento de SaaS

Fullstack Monorepo — Backend + Frontend + AI Integration

Desenvolvedor: Matheus Queiroz

Versão: 1.0 — Documento Inicial

Data: Março 2026

# Sumário

Para atualizar: selecione o sumário e pressione F9.

1. Visão Geral do Projeto	2

2. Requisitos e Regras de Negócio	4

3. Arquitetura da Aplicação	9

4. Schema do Banco de Dados	11

5. Stack Tecnológica e Configurações	19

6. Passo a Passo de Desenvolvimento	22

7. Frontend — Arquitetura e Telas	27

8. Estratégia de Testes (TDD)	31

9. Integração com Inteligência Artificial	33

10. Integração de Pagamentos (Stripe)	35

11. Cursor Rules	38

12. Docker e Infraestrutura	40

13. Roadmap de Desenvolvimento	42

14. Sugestões de Melhorias Futuras	44

# 1. Visão Geral do Projeto

M. MOVE e uma plataforma SaaS moderna de gestão de treinos, projetada para atender três perfis distintos de usuários: alunos autônomos, personal trainers e donos de academias. A plataforma integra inteligência artificial para geração de planos de treino personalizados, análise de progresso e suporte conversacional.

## 1.1 Pilares da Plataforma

- Gestão inteligente de treinos com IA generativa

- Multitenancy por plano (STUDENT, PERSONAL TRAINER, GYM)

- RBAC granular com papel LINKED_STUDENT para alunos de PERSONAL_TRAINER e GYM

- Monitoramento de evolução e streak de treinos

- Avaliação física com gráficos comparativos

- Chat de IA como personal trainer online

- Suporte a personal trainers online: alunos acessam sem plano próprio

- Integração de pagamentos com Stripe

## 1.2 Planos e Versões

| Plano | Perfil | Usuários | Principais Funcionalidades |
| --- | --- | --- | --- |
| STUDENT | Alunos autônomos (sem Personal Trainer) | 1 usuário | Gestão de treinos próprios, IA, streak, histórico |
| PERSONAL TRAINER | Personal trainers presenciais e online | 1 Personal Trainer (PERSONAL_TAINER) + até 20 alunos vinculados (LINKED_STUDENT) | Gestão de alunos, convite de alunos, avaliação física, IA, analytics |
| GYM | Academias | 1 proprietário (OWNER) + 10 Personal Trainers (INSTRUCTOR) + até 100 Alunos vinculados (LINKED_STUDENT) | Tudo do plano PERSONAL TRAINER + Gestão de instrutores, multiusuário. |

1.3 Tipos de Usuário

A plataforma terá 4 tipos de usuário:

- STUDENT – O aluno autônomo vinculado ao plano STUDENT.

- PERSONAL_TRAINER – O personal trainer vinculado ao plano PERSONAL TRAINER.

- OWNER – O proprietário da academia vinculado ao plano GYM.

- INSTRUCTOR – O instrutor da academia cadastrado pelo OWNER.

Obs.: Diferença entre PERSONAL_TRAINER e INSTRUCTOR: o PERSONAL_TRAINER contrata e paga o próprio plano, gerenciando treinos e progresso dos seus alunos vinculados (LINKED_STUDENT). O INSTRUCTOR é cadastrado pelo proprietário da academia (OWNER vinculado plano GYM) e tem acesso a plataforma gratuitamente — seu acesso depende da assinatura ativa do plano. Esse modelo diferencia o Personal Trainer dos Instrutores das academias.

Obs.: Diferença entre STUDENT e LINKED_STUDENT: o STUDENT contrata e paga o próprio plano, gerenciando treinos de forma autônoma. O LINKED_STUDENT é convidado pelo Personal Trainer (plano PERSONAL_TRAINER) e acessa a plataforma gratuitamente — seu acesso depende da assinatura ativa do plano. Esse modelo atende personal trainers online que precisam que o aluno visualize treinos, registre sessões e acompanhe sua evolução remotamente.

Obs.: O usuário OWNER vinculado ao plano GYM terá total controle dos alunos (LINKED_STUDENT) e dos instrutores (INSTRUTORES) da academia.

# 2. Requisitos e Regras de Negocio

## 2.1 Requisitos Funcionais

### 2.1.1 Autenticação e Autorização

- RF-001: O sistema deve suportar cadastro/login via email + senha e OAuth (Google, GitHub).

- RF-002: O sistema deve implementar RBAC com papeis: OWNER, INSTRUCTOR, PERSONAL_TRAINER, STUDENT, LINKED_STUDENT.

  - RF-002a: O papel LINKED_STUDENT é concedido automaticamente ao aluno convidado pelo PERSONAL_TRAINER, OWNER ou INSTRUCTOR, sem necessidade de plano pago.

  - RF-002b: O papel INSTRUCTOR é concedido automaticamente ao instrutor cadastrado pelo OWNER, sem necessidade de plano pago.

  - RF-002c: O convite deve ser feito via email pelo PERSONAL_TRAINER, OWNER ou INSTRUCTOR, gerando um token de vínculo com validade de 7 dias.

  - RF-002d: O LINKED_STUDENT só pode acessar seus próprios dados — não tem visibilidade dos demais alunos do PERSONAL TRAINER e/ou da academia relacionada ao OWNER.

  - RF-002d: O INSTRUCTOR só pode acessar dados dos alunos cadastrados da academia (plano GYM) ao qual ele está vinculado — não tem visibilidade dos demais alunos de outros planos.

- RF-003: Tokens JWT com refresh token devem ser gerenciados pelo Better Auth.

- RF-004: O acesso às funcionalidades deve ser controlado pelo plano ativo do usuário.

- RF-005: Sessions de usuário devem expirar após 30 dias de inatividade.

### 2.1.2 Gestão de Treinos

- RF-006: Todo plano de treino deve conter pelo menos 1 (um) WorkoutDay.

- RF-007: Cada WorkoutDay pode ser marcado como dia de descanso (isRest).

- RF-008: Cada WorkoutDay deve conter pelo menos 1 (um) Exercise.

- RF-009: Exercises dentro de 1 (um) WorkoutDay devem ter ordem definida (order).

- RF-010: Apenas 1 (um) plano de treino pode estar ativo por usuário (isActive).

- RF-011: Sessões de treino só podem ser concluídas após serem iniciadas.

- RF-012: O cálculo de streak deve usar o timezone do usuário.

- RF-013: O Streak é calculado apenas em dias que possuem WorkoutSession concluída.

- RF-014: LINKED_STUDENT pode visualizar e executar apenas o plano de treino atribuído pelo PERSONAL_TRAINER, INSTRUCTOR ou OWNER.

- RF-015: LINKED_STUDENT não pode criar ou editar planos de treino — apenas o PERSONAL_TRAINER, INSTRUCTOR ou OWNER vinculado pode.

- RF-016: Se a assinatura do plano PERSONAL_TRAINER ou GYM, for cancelada, os LINKED_STUDENT’s vinculados perdem acesso até o fim do período pago.

- RF-017: Se a assinatura do plano GYM for cancelada, os INSTRUCTOR’s vincolado perdem acesso até o fim do período pago.

### 2.1.3 Inteligência Artificial

- RF-018: A IA deve gerar planos de treino baseados em: objetivo, nível, dias disponíveis, equipamentos.

- RF-019: O chat de IA deve manter histórico de conversas por usuário.

- RF-020: A IA deve analisar dados de progresso e gerar insights personalizados.

- RF-021: Planos gerados por IA devem poder ser editados pelo usuário ou PERSONAL_TRAINER, INSTRUCTOR ou OWNER.

- RF-022: Os planos de treino gerados pela IA devem ter o formato compatível com os schemas da aplicação.

### 2.1.4 Pagamentos

- RF-023: Integração com Stripe para gerenciamento de assinaturas.

- RF-024: Webhooks do Stripe devem atualizar o status de acesso em tempo real.

- RF-025: Trial de 14 dias deve ser oferecido para todos os planos.

- RF-026: Cancelamento de assinatura deve manter acesso até o fim do período.

## 2.2 Requisitos Não Funcionais

- RNF-001: API deve responder em menos de 200ms para 95% das requisições

- RNF-002: O sistema deve suportar 10.000 usuários concorrentes

- RNF-003: Disponibilidade de 99.9% (SLA)

- RNF-004: Dados sensíveis devem ser criptografados em repouso e em trânsito

- RNF-005: O sistema deve ser containerizado com Docker

- RNF-006: Cobertura de testes mínima de 80% (TDD)

- RNF-007: CI/CD automatizado com Husky + GitHub Actions

## 2.3 Regras de Negócio Criticas

| ID | Regra | Impacto |
| --- | --- | --- |
| RN-001 | Um usuário do plano STUDENT só pode ter 1 plano ativo por vez. Ativar novo plano desativa o anterior. | Alto |
| RN-002 | Streak é quebrado se o usuário (STUDENT ou LINKED_STUDENT) não completar o treino em dia previsto (exceto descanso). | Alto |
| RN-003 | O usuário do plano PERSONAL TRAINER não pode adicionar outros Personal Trainers. | Alto |
| RN-004 | O usuário do plano PERSONAL TRAINER, pode enviar convites para cadastro de LINKED_STUDENTS. | Alto |
| RN-005 | O usuário vinculado ao plano GYM (OWNER ou INSTRUCTORS), pode enviar convites para cadastro de LINKED_STUDENTS. | Alto |
| RN-006 | Plano GYM permite múltiplos INSTRUCTORS, cada um com seu pool de alunos (LINKED_STUDENTS). | Alto |
| RN-007 | O usuário OWNER do plano GYM tem total controle sobre os INSTRUCTORS e LINKEND_STUDENTS vinculados | Alto |
| RN-008 | Os INSTRUCTORS do plano GYM devem ser cadastrados somente pelo OWNER da academia. | Alto |
| RN-009 | LINKED_STUDENT não pode ter plano STUDENT ativo simultaneamente. O vínculo com Personal Trainer ou Academia tem prioridade. | Alto |
| RN-010 | Avaliação física requer ao menos peso e altura para calcular IMC. | Médio |
| RN-011 | WorkoutSession só pode ser marcada como concluída pelo próprio aluno (STUDENT ou LINKED_STUDENT). | Alto |
| RN-012 | Limite de alunos LINKED_STUDENT é definido pelo plano contratado (ex.: até 20 alunos). | Alto |
| RN-013 | O PERSONAL_TRAINER pode revogar o acesso de um LINKED_STUDENT vinculado a ele a qualquer momento, sem afetar outros alunos. | Alto |
| RN-014 | O OWNER pode revogar o acesso de um LINKED_STUDENT, vinculado ao seu plano GYM, a qualquer momento, sem afetar outros alunos. | Alto |
| RN-015 | O OWNER pode revogar o acesso de um INSTRUCTOR, vinculado ao seu plano GYM, a qualquer momento, sem afetar outros instrutores. | Alto |
| RN-16 | Caso um INSTRUCTOR seja removido ou tenha o acesso revogado, os LINKED_STUDENTS, convidados por ele, serão referenciados automaticamente ao OWNER vinculado ao plano GYM em que foi cadastrado. | Alto |
| RN-17 | Caso um INSTRUCTOR seja removido ou tenha o acesso revogado, os planos de treino (WorkouPlan), criados por ele, serão referenciados automaticamente ao OWNER vinculado ao plano GYM em que foi cadastrado. | Média |
| RN-018 | LINKED_STUDENT que foi desvinculado pode migrar para o plano STUDENT sem perder histórico. | Médio |
| RN-019 | Um LINKED_STUDENT pode estar vinculado a apenas 1 (um) plano por vez. | Alto |
| RN-020 | O acesso do LINKED_STUDENT ao chat de IA é limitado (sem plano próprio) — apenas 10 msgs/dia. | Médio |

# 3. Arquitetura da Aplicação

## 3.1 Visão Geral da Arquitetura

Monorepo gerenciado pelo Turborepo com pacotes compartilhados entre backend (Fastify/Node.js) e frontend (Next.js 16). Banco de dados PostgreSQL gerenciado pelo Prisma ORM. Autenticação via Better Auth com RBAC. Pagamentos via Stripe. IA via OpenAI GPT-4o.

## 3.2 Estrutura do Monorepo

A estrutura de diretórios e a seguinte:

m-move/

apps/

api/                  # Backend Fastify

web/                  # Frontend Next.js

mobile/			# Mobile React Native

packages/

@m-move/types         # Tipagens compartilhadas

@m-move/validators    # Schemas Zod compartilhados

@m-move/utils         # Utilitarios (dayjs, formatters)

@m-move/constants     # Enums e constantes

@m-move/ui            # Componentes UI (opcional)

eslint-config/        # Config ESLint compartilhada

eypescript-config/    # Config TSConfig base

turbo.json

package.json

pnpm-workspace.yaml

## 3.3 Camadas da Aplicação (Clean Architecture)

| Camada | Responsabilidade | Tecnologia |
| --- | --- | --- |
| Controllers (HTTP) | Receber request, validar input, chamar service, retornar response | Fastify Routes + Zod |
| Services (Use Cases) | Lógica de negócio, orquestração, regras de domínio | TypeScript Classes |
| Repositories | Abstração do acesso ao banco de dados | Prisma + Interface |
| Domain | Entidades, value objects, eventos de dominio | TypeScript + DDD |
| Infrastructure | Banco, cache, email, pagamento, IA | Prisma, Redis, Stripe, OpenAI |

## 3.4 Fluxo de uma Requisição

Request HTTP -> Middleware (Auth/RBAC) -> Controller -> Service (use-cases) -> Repository -> Database -> Response

Todos os controllers devem usar Zod para validação de entrada. Services não devem conhecer o framework HTTP. Repositories devem implementar interfaces definidas no domínio (Dependency Inversion).

# 4. Schema do Banco de Dados (Prisma)

## 4.1 Diagrama Entidade-Relacionamento (Resumido)

Principais entidades e seus relacionamentos:

| Entidade | Relacionamentos Principais |
| --- | --- |
| User | 1:N WorkoutPlan, 1:N PhysicalAssessment, N:M Gym (via GymMember) |
| WorkoutPlan | N:1 User, 1:N WorkoutDay |
| WorkoutDay | N:1 WorkoutPlan, 1:N WorkoutExercise, 1:N WorkoutSession |
| WorkoutExercise | N:1 WorkoutDay |
| WorkoutSession | N:1 WorkoutDay |
| Gym | 1:N GymMember, 1:N GymInstructor |
| PhysicalAssessment | N:1 User |
| Subscription | N:1 User (Stripe integration) |
| AIChat | N:1 User, 1:N AIChatMessage |

## 4.2 Tabelas Principais

### User

| Campo | Tipo | Descricao |
| --- | --- | --- |
| id | String (UUID) | Identificador unico |
| name | String | Nome completo |
| email | String (unique) | Email de acesso |
| role | Enum UserRole | Indica se este e o plano ativo do aluno. Apenas 1 pode ser true por userId |
| planType | Enum PlanType | STUDENT ¦ PERSONAL ¦ GYM |
| stripeCustomerId | String? | ID do cliente no Stripe |
| stripeSubscriptionId | String? | ID da assinatura no Stripe |
| subscriptionStatus | Enum SubStatus | ACTIVE ¦ TRIALING ¦ PAST_DUE ¦ CANCELED |
| timezone | String | Timezone do usuario (para streak) |
| createdAt | DateTime | Data de criacao |
| updatedAt | DateTime | Data de atualizacao |

### Gym

| Campo | Tipo | Descricao |
| --- | --- | --- |
| id | String (UUID) | Identificador unico |
| name | String | Nome da academia |
| ownerId | String | FK -> User |
| maxInstructors | Int | Limite de instrutores por plano |
| maxStudents | Int | Limite de alunos |
| isActive | Boolean | Status da academia |
| createdAt | DateTime | Data de criacao |

### PhysicalAssessment

| Campo | Tipo | Descricao |
| --- | --- | --- |
| id | String (UUID) | Identificador unico |
| userId | String | FK -> User (aluno) |
| assessedBy | String? | FK -> User (PT/instrutor) |
| weight | Float | Peso em kg |
| height | Float | Altura em cm |
| bodyFat | Float? | Percentual de gordura |
| muscleMass | Float? | Massa muscular em kg |
| chest | Float? | Perimetro do peito em cm |
| waist | Float? | Perimetro da cintura em cm |
| hips | Float? | Perimetro do quadril em cm |
| leftArm | Float? | Perimetro braco esquerdo |
| rightArm | Float? | Perimetro braco direito |
| leftThigh | Float? | Perimetro coxa esquerda |
| rightThigh | Float? | Perimetro coxa direita |
| notes | String? | Observacoes |
| assessedAt | DateTime | Data da avaliacao |

### WorkoutPlan

| Campo | Tipo | Descricao |
| --- | --- | --- |
| id | String (UUID) | Identificador unico |
| name | String | Nome do plano |
| userId | String | FK -> User |
| isActive | Boolean | OWNER ¦ INSTRUCTOR ¦ PERSONAL_TRAINER ¦ STUDENT ¦ LINKED_STUDENT |
| createdAt | DateTime | Data de criacao |
| updatedAt | DateTime | Data de atualizacao |

### WorkoutDay

| Campo | Tipo | Descricao |
| --- | --- | --- |
| id | String (UUID) | Identificador unico |
| name | String | Nome do dia de treino |
| workoutPlanId | String | FK -> WorkoutPlan |
| isRest | Boolean | Duração estimada em segundos |
| weekDay | Enum WeekDay | MONDAY ¦ TUESDAY ¦ WEDNESDAY ¦ THIRSDAY ¦ FRIDAY ¦ SATURDAY ¦ SUNDAY |
| createdAt | DateTime | Data de criacao |
| updatedAt | DateTime | Data de atualizacao |

### WorkoutExercise

| Campo | Tipo | Descricao |
| --- | --- | --- |
| id | String (UUID) | Identificador único |
| name | String | Nome do exercício |
| Order | Int | Ordem do exercício |
| workoutDayId | String | FK -> WorkoutDay |
| sets | Int | Número de séries |
| reps | Int | Número de repetições |
| restTimeInSeconds | Int | Tempo de descanso em segundos |
| createdAt | DateTime | Data de criacao |
| updatedAt | DateTime | Data de atualizacao |

### UserWorkoutSession

| Campo | Tipo | Descricao |
| --- | --- | --- |
| id | String (UUID) | Identificador unico |
| userId | String | FK -> User |
| workoutDayId | String | FK -> WorkDay |
| startedAt | DateTime | Data e hora de início da sessão de treino |
| completedAt | DateTime | Data e hora de término da sessão de treino |

### WorkoutDay

| Campo | Tipo | Descricao |
| --- | --- | --- |
| id | String (UUID) | Identificador unico |
| name | String | Nome do dia de treino |
| workoutPlanId | String | FK -> WorkoutPlan |
| isRest | Boolean | Duração estimada em segundos |
| weekDay | Enum WeekDay | MONDAY ¦ TUESDAY ¦ WEDNESDAY ¦ THIRSDAY ¦ FRIDAY ¦ SATURDAY ¦ SUNDAY |

### Subscription

| Campo | Tipo | Descricao |
| --- | --- | --- |
| id | String (UUID) | Identificador unico |
| userId | String | FK -> User |
| stripeSubscriptionId | String (unique) | ID Stripe |
| stripePriceId | String | ID do preco no Stripe |
| planType | Enum PlanType | STUDENT ¦ PERSONAL ¦ GYM |
| status | Enum SubStatus | ACTIVE ¦ TRIALING ¦ PAST_DUE ¦ CANCELED ¦ UNPAID |
| currentPeriodStart | DateTime | Inicio do periodo atual |
| currentPeriodEnd | DateTime | Fim do periodo atual |
| cancelAtPeriodEnd | Boolean | Cancelar ao fim do periodo |
| trialEnd | DateTime? | Fim do trial |

### PTStudentLink (nova tabela)

Tabela responsavel por gerenciar o vinculo entre Personal Trainer e seus alunos no plano PERSONAL:

| Campo | Tipo | Descricao |
| --- | --- | --- |
| id | String (UUID) | Identificador unico do vinculo |
| personalTrainerId | String | FK -> User (PT dono do plano PERSONAL) |
| studentId | String? | FK -> User (aluno ja cadastrado) — null se ainda nao aceitou |
| inviteEmail | String | Email para o qual o convite foi enviado |
| inviteToken | String (unique) | Token UUID do convite — validade de 7 dias |
| inviteExpiresAt | DateTime | Data/hora de expiracao do token |
| status | Enum LinkStatus | PENDING ¦ ACTIVE ¦ REVOKED ¦ EXPIRED |
| acceptedAt | DateTime? | Quando o aluno aceitou o convite |
| revokedAt | DateTime? | Quando o PT revogou o acesso |
| createdAt | DateTime | Data de criacao do vinculo |

Enum LinkStatus: PENDING (convite enviado, aguardando aceite) ¦ ACTIVE (aluno aceitou, acesso liberado) ¦ REVOKED (PT revogou manualmente) ¦ EXPIRED (token expirou sem aceite). Apenas vinculos ACTIVE dao acesso ao LINKED_STUDENT.

### WorkoutPlan (campos corrigidos)

Correcoes aplicadas: isActive corrigido para Boolean; userId sem @unique; campo createdBy adicionado.

| Campo | Tipo | Descricao |
| --- | --- | --- |
| userId | String | FK -> User (ALUNO dono do plano). Sem @unique — aluno pode ter N planos no historico |
| createdBy | String? | FK -> User — quem criou o plano (PT, INSTRUCTOR, OWNER ou null se IA/proprio aluno) |
| isActive | Boolean | Se este e o plano ativo do aluno. Apenas 1 pode ser true por userId |

### WorkoutSession (campo userId adicionado)

Campo userId adicionado para rastrear qual aluno executou o treino, permitindo streak e analytics diretos.

| Campo | Tipo | Descricao |
| --- | --- | --- |
| id | String (UUID) | Identificador unico |
| userId | String | FK -> User (aluno que executou). Sem @unique — mesmo dia pode ser treinado em semanas diferentes |
| workoutDayId | String | FK -> WorkoutDay. Sem @unique — mesma logica |
| startedAt | DateTime | Data e hora de inicio da sessao |
| completedAt | DateTime? | Data e hora de conclusao (null se em andamento) |
| createdAt | DateTime | Data de criacao do registro |
| updatedAt | DateTime | Data de atualizacao |

Por que userId em WorkoutSession? O modelo sem userId nao permitia saber QUEM treinou, apenas QUANDO. Com userId, streak, historico e analytics do aluno ficam eficientes sem joins extras.

### GymInstructor — vinculo Instrutor-Academia (nova tabela)

Gerencia o cadastro de INSTRUCTORs dentro de uma academia (plano GYM). Criado somente pelo OWNER.

| Campo | Tipo | Descricao |
| --- | --- | --- |
| id | String (UUID) | Identificador unico do vinculo |
| gymId | String | FK -> Gym — academia a qual o instrutor pertence |
| instructorId | String? | FK -> User (INSTRUCTOR) — null enquanto convite nao for aceito |
| inviteEmail | String | Email para o qual o convite foi enviado |
| inviteToken | String (unique) | Token UUID do convite — validade de 7 dias |
| inviteExpiresAt | DateTime | Data/hora de expiracao do token |
| status | Enum LinkStatus | PENDING ¦ ACTIVE ¦ REVOKED ¦ EXPIRED |
| acceptedAt | DateTime? | Quando o instrutor aceitou o convite |
| revokedAt | DateTime? | Quando o OWNER revogou o acesso |
| createdAt | DateTime | Data de criacao do vinculo |

### GymStudentLink — vinculo Aluno-Academia (nova tabela)

Gerencia LINKED_STUDENTs vinculados a uma academia. Pode ser criado pelo OWNER ou por um INSTRUCTOR.

| Campo | Tipo | Descricao |
| --- | --- | --- |
| id | String (UUID) | Identificador unico do vinculo |
| gymId | String | FK -> Gym — academia a qual o aluno esta vinculado |
| instructorId | String? | FK -> User (INSTRUCTOR responsavel). Null = vinculado diretamente ao OWNER |
| studentId | String? | FK -> User (LINKED_STUDENT). Null enquanto convite nao for aceito |
| inviteEmail | String | Email para o qual o convite foi enviado |
| inviteToken | String (unique) | Token UUID do convite — validade de 7 dias |
| inviteExpiresAt | DateTime | Data/hora de expiracao do token |
| status | Enum LinkStatus | PENDING ¦ ACTIVE ¦ REVOKED ¦ EXPIRED |
| acceptedAt | DateTime? | Quando o aluno aceitou o convite |
| revokedAt | DateTime? | Quando OWNER ou INSTRUCTOR revogou o acesso |
| createdAt | DateTime | Data de criacao do vinculo |

Diferenca entre GymStudentLink e PTStudentLink: GymStudentLink vincula aluno a uma ACADEMIA (gymId obrigatorio, instructorId opcional — null = vinculado ao OWNER). PTStudentLink vincula aluno a um PT autonomo (sem academia). Ao remover INSTRUCTOR (RN-16), instructorId vai a null mas aluno permanece na academia.

### AIChat e AIChatMessage

| Campo | Tipo | Descricao |
| --- | --- | --- |
| AIChat.id | String (UUID) | Identificador da conversa |
| AIChat.userId | String | FK -> User |
| AIChat.title | String? | Titulo gerado automaticamente |
| AIChatMessage.id | String (UUID) | Identificador da mensagem |
| AIChatMessage.chatId | String | FK -> AIChat |
| AIChatMessage.role | Enum | USER ¦ ASSISTANT ¦ SYSTEM |
| AIChatMessage.content | String | Conteudo da mensagem |
| AIChatMessage.createdAt | DateTime | Timestamp da mensagem |

# 5. Stack Tecnologica e Configuracoes

## 5.1 Backend (apps/api)

| Tecnologia | Versao | Uso |
| --- | --- | --- |
| Node.js | >=20 | Runtime |
| TypeScript | 5.x | Linguagem |
| Fastify | 5.x | Framework HTTP |
| Prisma ORM | 5.x | ORM / migrations |
| PostgreSQL | 16 | Banco de dados |
| Better Auth | latest | Autenticacao + RBAC |
| Stripe Node | latest | Pagamentos |
| OpenAI SDK | 4.x | Integracao IA |
| Zod | 3.x | Validacao de schemas |
| Day.js | 1.x | Manipulacao de datas |
| Swagger + Scalar | latest | Documentacao da API |
| Vitest | 2.x | Testes unitarios e integracao |
| Supertest | latest | Testes de API |
| Docker + Compose | latest | Containerizacao |

## 5.2 Frontend (apps/web)

| Tecnologia | Versao | Uso |
| --- | --- | --- |
| Next.js | 15/16 | Framework React (App Router) |
| React | 19 | UI Library |
| TypeScript | 5.x | Linguagem |
| TailwindCSS | 4.x | Estilizacao utilitaria |
| ShadCN UI | latest | Componentes acessiveis |
| React Hook Form | 7.x | Gerenciamento de formularios |
| Zod | 3.x | Validacao client-side |
| GSAP | 3.x | Animacoes avancadas |
| TanStack Query | 5.x | Server state + cache |
| Zustand | 5.x | Client state management |
| Recharts | 2.x | Graficos de progresso |
| Vitest + Testing Library | latest | Testes de componentes |

## 5.3 Packages Compartilhados

| Package | Conteudo | Consumidores |
| --- | --- | --- |
| @m-move/types | Interfaces TS, tipos de dominio, DTOs | api + web |
| @m-move/validators | Schemas Zod para validacao | api + web |
| @m-move/utils | dayjs config, formatters, calculators (streak, IMC) | api + web |
| @m-move/constants | Enums, RBAC permissions matrix, planos | api + web |

# 6. Passo a Passo de Desenvolvimento

## 6.1 Fase 1 — Setup do Monorepo (Semana 1)

### Passo 1.1: Inicializar Monorepo com Turborepo

Execute os seguintes comandos no terminal:

pnpm dlx create-turbo@latest m-move

cd m-move

pnpm install

### Passo 1.2: Configurar pnpm-workspace.yaml

Define os espacos de trabalho do monorepo:

packages:

- 'apps/*'

- 'packages/*'

- 'tooling/*'

### Passo 1.3: Configurar Tooling Compartilhado

- tooling/typescript/base.json — tsconfig base estrita

- tooling/eslint/index.js — rules ESLint com @typescript-eslint

- tooling/prettier/index.js — config Prettier

- .husky/pre-commit — lint-staged + testes

## 6.2 Fase 2 — Backend: Setup Inicial (Semana 1-2)

### Passo 2.1: Criar app/api com Fastify

Estrutura de diretorios do backend:

apps/api/src/

domain/

entities/          # Entidades de dominio

repositories/      # Interfaces de repositorios

use-cases/         # Services / casos de uso

infrastructure/

database/          # Prisma client + migrations

repositories/      # Implementacoes Prisma

http/

controllers/     # Fastify route handlers

middlewares/     # Auth, RBAC, rate-limit

routes/          # Registro de rotas

providers/         # Stripe, OpenAI, Email

shared/

errors/            # AppError, HttpException

decorators/        # Utilitarios

server.ts

app.ts

### Passo 2.2: Configurar Prisma + PostgreSQL

- Criar schema.prisma com todos os modelos

- Configurar DATABASE_URL no .env

- Rodar: pnpm prisma migrate dev --name init

- Gerar client: pnpm prisma generate

- Seed inicial com dados de exemplo

### Passo 2.3: Configurar Better Auth

- Instalar: pnpm add better-auth

- Configurar providers (Email, Google, GitHub)

- Implementar plugin RBAC do Better Auth

- Criar tabelas de sessao e token no schema Prisma

- Registrar rotas de auth no Fastify: /api/auth/*

## 6.3 Fase 3 — Packages Compartilhados (Semana 2)

### @m-move/types

Conteudo do package de tipos:

- IUser, IWorkoutPlan, IWorkoutDay, IWorkoutExercise

- IWorkoutSession, IPhysicalAssessment, IGym

- ISubscription, IAIChat, IAIChatMessage

- DTOs de request/response para cada endpoint

- Tipos de paginacao: PaginatedResponse<T>

### @m-move/validators

Schemas Zod reutilizados no backend e frontend:

- createWorkoutPlanSchema, updateWorkoutPlanSchema

- createWorkoutDaySchema, createWorkoutExerciseSchema

- createPhysicalAssessmentSchema

- loginSchema, registerSchema

- generateWorkoutWithAISchema

### @m-move/utils

- calculateStreak(sessions: WorkoutSession[], plan: WorkoutPlan): number

- calculateBMI(weight: number, height: number): number

- formatDuration(seconds: number): string

- getWeekDayFromDate(date: Date, timezone: string): WeekDay

## 6.4 Fase 4 — API Endpoints (Semana 2-4) — TDD

IMPORTANTE: Seguir estritamente TDD. Para cada endpoint: 1) Escrever testes com Vitest + Supertest, 2) Implementar o minimo para passar, 3) Refatorar.

### Grupos de Rotas da API

| Grupo | Base Path | Principais Endpoints |
| --- | --- | --- |
| Auth | /api/auth | POST /register, POST /login, POST /logout, GET /me, POST /refresh |
| Users | /api/users | GET /, GET /:id, PATCH /:id, DELETE /:id |
| Workout Plans | /api/workout-plans | GET /, POST /, GET /:id, PATCH /:id, DELETE /:id, POST /:id/activate |
| Workout Days | /api/workout-plans/:id/days | GET /, POST /, PATCH /:dayId, DELETE /:dayId |
| Exercises | /api/workout-days/:id/exercises | GET /, POST /, PATCH /:exId, DELETE /:exId, PATCH /reorder |
| Sessions | /api/sessions | POST /start, PATCH /:id/complete, GET /history, GET /streak |
| Assessments | /api/assessments | GET /, POST /, GET /:id, GET /history/:userId |
| Gym | /api/gym | POST /, GET /:id, PATCH /:id, POST /members, DELETE /members/:id |
| AI | /api/ai | POST /chat, GET /chats, POST /generate-plan, GET /insights/:userId |
| PT Invites | /api/pt/invites | POST / (enviar convite), GET / (listar convites), DELETE /:id (revogar), POST /accept (aluno aceita token) |
| Subscriptions | /api/subscriptions | POST /checkout, POST /portal, GET /status, POST /webhook |

# 7. Frontend — Arquitetura e Telas

## 7.1 Estrutura de Diretorios (Next.js App Router)

apps/web/src/

app/

(auth)/                 # Rotas publicas

login/

register/

forgot-password/

(dashboard)/            # Rotas protegidas

layout.tsx            # Sidebar + header

page.tsx              # Dashboard overview

workout-plans/

sessions/

progress/

assessments/

students/             # PT e GYM only

gym/                  # GYM only

ai-chat/

settings/

api/                    # Route handlers Next.js

components/

ui/                     # ShadCN + customizados

workout/                # Componentes de treino

charts/                 # Graficos Recharts

ai-chat/                # Chat de IA

layout/                 # Sidebar, Header

lib/

api/                    # Cliente HTTP (fetch/axios)

hooks/                  # Custom hooks

stores/                 # Zustand stores

utils/                  # Utilitarios frontend

styles/

globals.css             # TailwindCSS 4 config

## 7.2 Telas Principais

| Tela | Rota | Planos | Descricao |
| --- | --- | --- | --- |
| Landing Page | / | Todos | Marketing, precos, CTA |
| Login | /login | Todos | Form email/senha + OAuth |
| Register | /register | Todos | Cadastro + selecao de plano |
| Dashboard | /dashboard | Todos | Resumo: streak, proximo treino, metricas |
| Meus Treinos | /workout-plans | Todos | Lista e gestao de planos |
| Plano de Treino | /workout-plans/:id | Todos | Detalhes, dias, exercicios |
| Executar Treino | /sessions/:dayId | Todos | Interface de execucao do treino |
| Progresso | /progress | Todos | Graficos: carga, frequencia, streak |
| Chat IA | /ai-chat | Todos | Personal trainer virtual |
| Meus Alunos | /students | PT + GYM | Lista e gestao de alunos, painel de convites LINKED_STUDENT |
| Convites de Alunos | /students/invites | PT | Enviar/revogar convites, status de cada convite (PENDING, ACTIVE, EXPIRED) |
| Aceitar Convite | /accept-invite?token= | LINKED_STUDENT | Landing page para aluno aceitar convite do PT via token de email |
| Perfil do Aluno | /students/:id | PT + GYM | Dados, treinos, avaliacoes |
| Avaliacao Fisica | /assessments | PT + GYM | Registro e historico de avaliacoes |
| Gestao Academia | /gym | GYM | Membros, instrutores, dashboard |
| Configuracoes | /settings | Todos | Perfil, plano, pagamento |
| Pagamento | /billing | Todos | Portal Stripe, historico |

## 7.3 Design System

### Cores (TailwindCSS 4 CSS Variables)

| Token | Valor | Uso |
| --- | --- | --- |
| --color-primary | #A3E635 | CTAs, links, destaque |
| --color-primary-dark | #84CC16 | Hover states |
| --color-background | #0A0A0B | Background dark mode |
| --color-surface | #141416 | Cards, modais |
| --color-border | #27272A | Bordas sutis |
| --color-success | #22C55E | Streak, conquistas |
| --color-warning | #F59E0B | Alertas, expiracao |
| --color-danger | #EF4444 | Erros, cancelamento |
| --color-text-primary | #FAFAFA | Texto principal |
| --color-text-secondary | #A1A1AA | Texto secundario |

### Componentes-Chave

- WorkoutPlanCard — card de plano com progresso visual

- ExerciseList — lista draggable de exercicios (dnd-kit)

- StreakCalendar — calendario de frequencia de treinos

- ProgressChart — grafico de evolucao de carga (Recharts)

- AssessmentRadar — grafico radar de medidas corporais

- AIChatWindow — interface de chat com IA

- WorkoutTimer — timer de execucao de exercicios

- StudentCard — card de aluno com status de treino

# 8. Estrategia de Testes (TDD)

## 8.1 Piramide de Testes

| Nivel | Ferramenta | Foco | Cobertura Alvo |
| --- | --- | --- | --- |
| Unit Tests | Vitest | Services, utils, validators, hooks | 90%+ |
| Integration Tests | Vitest + Supertest | API endpoints, repositorios com DB | 80%+ |
| Component Tests | Vitest + Testing Library | Componentes React | 75%+ |
| E2E Tests | Playwright (futuro) | Fluxos criticos do usuario | Fluxos principais |

## 8.2 Fluxo TDD por Feature

Para cada nova feature, seguir este fluxo:

- RED: Escrever testes que falham (definir comportamento esperado)

- GREEN: Implementar o minimo de codigo para os testes passarem

- REFACTOR: Melhorar o codigo sem quebrar os testes

## 8.3 Exemplo: Teste do Calculo de Streak

Arquivo: packages/utils/src/__tests__/streak.test.ts

describe('calculateStreak') > should return 0 when no sessions ¦ should return 1 for single completed session today ¦ should break streak when day is skipped ¦ should not count rest days ¦ should handle multiple timezones ¦ should count consecutive days correctly

## 8.4 Setup de Ambiente de Testes

- Backend: banco PostgreSQL dedicado para testes (TEST_DATABASE_URL)

- Prisma: migracao automatica antes dos testes de integracao

- Factory functions para criacao de dados de teste

- Mocks de providers externos (Stripe, OpenAI) com vi.mock()

- Frontend: jsdom como ambiente de teste

- MSW (Mock Service Worker) para mockar chamadas de API

# 9. Integracao com Inteligencia Artificial

## 9.1 Funcionalidades de IA

| Funcionalidade | Modelo | Input | Output |
| --- | --- | --- | --- |
| Gerar Plano de Treino | GPT-4o | Objetivo, nivel, dias, equipamentos, historico | WorkoutPlan completo (JSON estruturado) |
| Chat Personal Trainer | GPT-4o | Historico de conversa + contexto do usuario | Resposta conversacional |
| Analisar Progresso | GPT-4o | Dados de sessoes, avaliacoes, metricas | Insights e recomendacoes |
| Sugestao de Exercicios | GPT-4o | Musculo alvo, equipamentos, nivel | Lista de exercicios com detalhes |

## 9.2 Prompt Engineering para Geracao de Treino

O prompt de geracao de plano de treino deve incluir:

- System prompt: especialista em educacao fisica com conhecimento de periodizacao

- Dados do usuario: idade, peso, altura, objetivo, nivel de experiencia

- Restricoes: dias disponíveis, equipamentos, lesoes ou limitacoes

- Formato de saida: JSON estritamente validado pelo schema Zod do pacote @m-move/validators

- Few-shot examples: 1-2 exemplos de treinos bem estruturados

## 9.3 Arquitetura do Chat

- Streaming de respostas com Server-Sent Events (SSE)

- Historico de conversa armazenado no banco (AIChat + AIChatMessage)

- Context window management: ultimas 20 mensagens + resumo

- Tool calling: IA pode consultar dados do usuario para personalizar respostas

- Rate limiting por plano: STUDENT (50 msgs/dia), PERSONAL (200/dia), GYM (ilimitado)

# 10. Integracao de Pagamentos (Stripe)

## 10.1 Fluxo de Assinatura

1. Usuario seleciona plano na landing page

2. Frontend chama POST /api/subscriptions/checkout

3. Backend cria Stripe Checkout Session e retorna URL

4. Usuario completa pagamento no Stripe

5. Stripe dispara webhook para POST /api/subscriptions/webhook

6. Backend atualiza Subscription + User.planType + User.subscriptionStatus

7. Better Auth verifica planType em cada requisicao (RBAC)

## 10.2 Eventos de Webhook Tratados

| Evento Stripe | Acao no Sistema |
| --- | --- |
| checkout.session.completed | Criar/atualizar Subscription, definir planType do usuario |
| customer.subscription.updated | Atualizar status e periodo da assinatura |
| customer.subscription.deleted | Cancelar assinatura, rebaixar acesso |
| invoice.payment_failed | Marcar como PAST_DUE, notificar usuario |
| customer.subscription.trial_will_end | Notificar usuario 3 dias antes do trial acabar |

## 10.3 Preco dos Planos (Sugestao)

| Plano | Mensal | Anual | Trial |
| --- | --- | --- | --- |
| STUDENT | R$ 29,90 | R$ 239,90 (R$ 19,99/mes) | 14 dias |
| PERSONAL (ate 10 alunos) | R$ 79,90 | R$ 639,90 (R$ 53,32/mes) | 14 dias |
| PERSONAL PRO (ate 30 alunos) | R$ 129,90 | R$ 1.039,90 (R$ 86,66/mes) | 14 dias |
| GYM (ate 50 alunos) | R$ 199,90 | R$ 1.599,90 (R$ 133,33/mes) | 14 dias |

# 11. Cursor Rules (.cursor/rules/)

## 11.1 Arquivos de Rules Recomendados

Criar os seguintes arquivos na pasta .cursor/rules/ do monorepo:

### general.mdc

- Stack: TypeScript estrito, monorepo Turborepo

- Sempre seguir TDD: testes antes da implementacao

- Usar DDD: separar domain, infrastructure, application

- Importar de packages compartilhados (@m-move/types, etc)

- Nunca usar 'any' em TypeScript

- Preferir async/await sobre .then().catch()

### backend.mdc

- Fastify: sempre usar schemas de validacao Zod nos routes

- Services nao devem conhecer Fastify (framework-agnostic)

- Repositories devem implementar interfaces definidas no dominio

- Erros devem usar AppError com statusCode semantico

- Logs com Pino (builtin no Fastify)

- Cada endpoint deve ter teste de integracao com Supertest

- Servico de convite (PTInviteService): encapsular logica de criacao, validacao de token e aceite

- Verificar limites de alunos antes de emitir convite (baseado no plano do PT)

### frontend.mdc

- Next.js App Router: Server Components por padrao, Client Components com 'use client' apenas quando necessario

- Formularios: sempre React Hook Form + Zod resolver

- Data fetching: TanStack Query para server state

- Estado global: Zustand para client state

- Animacoes: GSAP para transicoes complexas, CSS para simples

- Acessibilidade: sempre aria-labels em elementos interativos

- Componentes: atomic design (atoms, molecules, organisms)

### testing.mdc

- TDD obrigatorio: RED-GREEN-REFACTOR

- Cobertura minima: 80% em todos os packages

- Factories para criacao de dados de teste (nunca hardcode)

- Testes de integracao usam banco de dados real (TEST_DB)

- Mocks apenas para servicos externos (Stripe, OpenAI, Email)

### database.mdc

- Sempre criar migrations com nome descritivo

- Nunca editar migrations ja aplicadas em producao

- Soft delete preferido sobre hard delete para entidades principais

- Indexes: adicionar em campos usados em WHERE frequentes

- Transactions: usar prisma.$transaction para operacoes multiplas

# 12. Docker e Infraestrutura

## 12.1 docker-compose.yml (Desenvolvimento)

Servicos necessarios para desenvolvimento local:

- postgres:16 — banco principal (porta 5432)

- postgres:16 (test) — banco de testes (porta 5433)

- redis:7 — cache e sessoes (porta 6379)

- mailhog — servidor SMTP de teste (porta 8025)

## 12.2 Variaveis de Ambiente (.env.example)

# Database

DATABASE_URL=postgresql://postgres:postgres@localhost:5432/mmove

TEST_DATABASE_URL=postgresql://postgres:postgres@localhost:5433/mmove_test

# Auth

BETTER_AUTH_SECRET=your-secret-here

BETTER_AUTH_URL=http://localhost:3333

# Stripe

STRIPE_SECRET_KEY=sk_test_...

STRIPE_WEBHOOK_SECRET=whsec_...

STRIPE_STUDENT_PRICE_ID=price_...

STRIPE_PERSONAL_PRICE_ID=price_...

STRIPE_GYM_PRICE_ID=price_...

# OpenAI

OPENAI_API_KEY=sk-...

OPENAI_MODEL=gpt-4o

# App

PORT=3333

NODE_ENV=development

# 13. Roadmap de Desenvolvimento

| Fase | Semanas | Entregas |
| --- | --- | --- |
| 1 - Fundacao | 1-2 | Monorepo, tooling, Docker, packages @m-move/*, schema Prisma, migrations, seeds |
| 2 - Auth + Pagamentos | 2-3 | Better Auth (login/registro/RBAC), Stripe (checkout/webhook/portal), testes |
| 3 - Core API | 3-6 | Endpoints de workout plans, days, exercises, sessions, streak (TDD) |
| 4 - IA + Chat | 6-7 | Geracao de plano com IA, chat personal trainer, insights |
| 5 - Gym + PT Features + Invites | 7-9 | Gestao de alunos, avaliacao fisica, multiusuario GYM, sistema de convites LINKED_STUDENT (PTStudentLink), fluxo de aceite via email + token |
| 6 - Frontend Auth + Dashboard | 9-11 | Login, registro, dashboard, layout principal |
| 7 - Frontend Treinos | 11-13 | Planos, execucao de treino, timer, historico |
| 8 - Frontend Analytics | 13-15 | Graficos de progresso, streak calendar, avaliacoes |
| 9 - Frontend IA + AI Chat | 15-16 | Interface chat, geracao de treinos por IA |
| 10 - QA + Deploy | 16-18 | Testes E2E, otimizacoes, CI/CD GitHub Actions, deploy |

# 14. Sugestoes de Melhorias e Funcionalidades Futuras

## 14.1 Funcionalidades de Alto Impacto

- App Mobile (React Native + Expo) — compartilhando logica do monorepo

- Wearable Integration — sincronizacao com Apple Watch, Garmin, Fitbit via API

- Video Demonstrativo — videos de demonstracao de exercicios (YouTube embed ou CDN proprio)

- Social Features — compartilhar treinos, ranking de streak entre alunos da mesma academia

- Nutrition Module — modulo de nutricao integrado (TACO API, contador de macros)

- Notificacoes Push — lembretes de treino, motivacao, streak em risco

- Marketplace de Treinos — PTs publicam planos de treino para venda

## 14.2 Otimizacoes Tecnicas

- Redis para cache de dados frequentes (planos ativos, streak do dia)

- Bull Queue para jobs asincronos (emails, calculos pesados de analytics)

- CDN para assets estaticos (imagens de exercicios, covers de treino)

- Observabilidade: OpenTelemetry + Sentry para monitoramento de erros

- Feature Flags: LaunchDarkly ou Unleash para rollout gradual

- Internacionalizacao (i18n): next-intl para suporte multilinguagem

## 14.3 IA Avancada

- RAG (Retrieval-Augmented Generation): base de conhecimento propria de exercicios

- Computer Vision: analise de postura via camera para correcao de exercicios

- Periodizacao Automatica: IA ajusta carga e volume baseado em historico

- Predicao de Plateau: alertar quando usuario esta estagnado e sugerir variacao

## 14.4 Monetizacao Adicional

- Plano White Label: academias com dominio proprio e marca customizada

- Comissao de Marketplace: percentual sobre venda de planos por PTs

- Add-ons: modulos extras (nutricao, sono, recuperacao) como complemento